# Black Mamba – 2. Meeting

# Protokoll

17.11.2019

1. Organisation

Moderator: noch nicht bestimmt  
Protokollant: Nina

1. Anwesenheit

Johanna, Sophia, Nicklas, Alexander, Nina

1. Offene Aufgaben des letzten Termins

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Aufgabe | Erledigt? | Verantwortung |
| 1. | Nachfragen bei Nastaran – Wie soll der Code aufgebaut werden? Muss er effizient sein? | Ja.  Der code muss nicht effizient sein, er muss nur verständlich aufgebaut sein. | Sophia, Nina |
| 2. | Raumorganisation mit WLAN für Donnerstags | Ja. Es wurde nachgefragt. [Siehe kommende Aufgaben] | Alexander |
| 3. | Mit Git auseinander setzen | Ja, allerdings wollen wir unsere Fähigkeiten noch vertiefen | Alle |
| 4. | Mit Datensätzen auseinander setzen | Ja, allerdings wollen wir noch ein besseres Verständnis erarbeiten | Alle |

1. Organisatorisches / aktueller Status

Orga

Sollen wir Trello benutzen?   
Wir haben uns dafür entschieden vorerst nur Github zu verwenden, da auch dort ein Projektmanagementtool integriert ist.

Ist die Gruppenaufteilung (Fahrrad / Wetter) angemessen?  
Ja, wir wollen die Struktur vorerst beibehalten. Sind aber auch agil, falls etwas nicht klappt.

Brauchen wir einen Moderator?  
Ja, wir führen ab dem nächsten Termin einen wechselnden Moderator und Protokollanten ein. Dadurch erhoffen wir uns produktivere Termine.

Word oder Latex?  
Wir vertagen die Entscheidung und schauen wie viel Lust / Zeit wir im Januar haben uns mit einem neuen Programm auseinander zu setzen.

Was wir im Hinterkopf behalten:  
Die Struktur der Datensätze unterscheidet sich, je nach dem ob die Stunden- oder Tagesauswertung verwendet wird.

**Team Fahrrad**

* Team Fahrrad hat sich bereits zusammengesetzt und erste Data-Sets importiert. Ein Problem gab es bei der größten Datei.

**Team Wetter**

* Team Wetter trifft sich kommenden Dienstag (19.11.2019), um die weiteren Schritte zu besprechen

1. Aufgaben bis zum nächsten Termin (21.11.2019)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Aufgabe | Verantwortung |
| 1. | Mail an Nastaran – Für welche Aufgaben sind Wetterdaten relevant nur 4. Oder auch 2. & 3.? | Sophia |
| 2. | Alex fährt um 9 zur Pohligstr und schaut, dass er einen Raum findet. Sonst gehen wir ins Treppenhaus oder wieder ins Café. | Alexander |
| 3. | Mit GitHub (inkl PM Tool) vertraut machen. | Alle |
| 4. | Wir schauen uns nochmal die Datensätze als Grundlage für unser kommendes Brainstorming an. | Alle |

**Kommenden Donnerstag:**  
Wir wollen ein Brainstorming durchführen und mögliche Zusammenhänge finden   
(z. B. mögliche Features, die bei der Vorhersage und beim Clustering relevant sein können). Auf Basis dessen wollen wir dann eine unabhängige Analyse starten.

**Moderator wird beim nächsten Termin Nicklas.**

**Moderator wird beim nächsten Termin Alexander.**