# Black Mamba –Meeting

# Protokoll

Datum: 21.01.2020

1. Organisation

Moderator: Alexander  
Protokollant: Nina

1. Anwesenheit

Johanna, Sophia, Nicklas, Alexander, Nina

1. Offene Aufgaben des letzten Termins

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Aufgabe | Erledigt? | Verantwortung | |
| 1 | Clustering beenden Ist soweit erledigt | | | Johanna | |
| 2 | Polynomiales Modell: Features rumprobieren; drei Teilung, etc. Erledigt | | | Weather Group | |
| 3 | Handschriftliche Notizen eingeben und Datei hochladen Erledigt | | | Alex | |
| 4 | Alle schreiben ihre Texte bis DIENSTAG 21.01 Nicht ganz fertig, wir verschieben auf Freitag(?) | | | Alle | |
| 5 | Alle Codes sind bis Dienstag fertig Auch das ist nicht ganz fertig + wir ändern noch was. (bis Mittwoch) | | | Alle | |
| 6 | Niedrig priorisiert: Operationalisierung der Testergebnisse für die Predictive Models  Sind wir dabei und fast fertig | | | Weather Group | |

1. Organisatorisches / aktueller Status

Heute sind wir erste Texte und unsere Notebooks durchgegangen. Wir haben überprüft ob alles was drin ist auch relevant ist.

1. Aufgaben bis zum nächsten Termin (21.01.2020)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Aufgabe | Verantwortung |
| 1 | Wir schreiben die Texte bis heute Abend, spätestens Mittwoch fertig. | Alle |
| 2 | Texte zusammenfügen bis Freitag | Sophia |
| 3 | Handschriftliche Notizen eingeben und Datei hochladen | Alex |
| 4 | Notebooks sollen spätestens Mittwoch alle final hochgeladen sein | Alle |
| 5 | Zusammenfügen der Notebooks | Nina |
| 6 | Korrelation zwischen Rentals und Wetterdaten anschauen um zu schauen wie relevant die Features sind -> ggf weniger features rein nehmen // genereall schauen wie wir die Werte verbessern können | Weather group |
| 7 | Legende, Titel für einzelne Cluster und nochmal weitere Cluster zum Thema Kunden / Stationen einfügen | Johanna |

Zeitplan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Aufgabe** | **Verantwortung** | **Status** |
| 09.01. | Fragen: 1 oder mehrere Notebooks | Nina | 1 Notebook |
| 12.01. | Nächster Termin | Alle | erledigt |
| 15.01. | Prediction Modell Evaluation variation between models | Team weather | erledigt |
| 14.01. | Data preperation vereinheitlichen | Alle | discarded |
| 22.01. | Finalisierung und durchkommentieren der Notebooks | Alle | Halb erledigt |
| 22.01 | Finalisierung der einzelnen Textbausteine (Ergebnisse + Interpretation), Executive Summary schreiben & an Sophia schicken | Alle | offen |
| 23.01. | Zusammenfügen der Notebooks | Nina | offen |
| 23.01. | Zusammenfügen der Texte | Sophia | offen |
| 24.01. | Termin zum Gegenlesen des / der fertigen Notebooks | Alle | offen |
| 26.01. | Durchformatieren des Dokuments | Sophia | offen |
| 26.01. | Ggf anpassen des Notebooks (Formatierung), df usw | Nina | offen |
| 28.01. | Gegenlesen des Dokuments und Notebook | Alle außer Sophia bzw Nina | offen |
| 29.01. | Mail schreiben und abschicken | Sophia | offen |

**Moderator wird beim nächsten Termin: /**

**Protokollant wird beim nächsten Termin: /**